DMP v2.0 — SGODA-PUINAVE

Documento Maestro generado desde el modelo único del PMO

# Documento Maestro del Proyecto SGODA-PUINAVE — DMP v2.0

## 1. Resumen ejecutivo

Construir una plataforma integral, trazable y gobernable para el proyecto SGODA-PUINAVE.

El proyecto cuenta con 9 entregables principales gestionados por el PMO Digital. El avance promedio documentado es 96.67 %.

## 2. Catálogo ejecutivo de entregables

### SPB-001 — Arquitectura Base

Propósito: Definir la estructura inicial que permite desarrollar el sistema de manera ordenada.

Beneficio: Reduce improvisación, facilita crecimiento y permite controlar mejor los cambios.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Estructura inicial, Lineamientos base, Documentación fundacional

Evidencia: Cierre informado por la Dirección; expediente detallado pendiente de vinculación en repositorio.

### SPB-002 — Plataforma de Automatización del Desarrollo

Propósito: Automatizar la construcción, validación, documentación y operación inicial del proyecto.

Beneficio: Incrementa productividad, reduce errores manuales y estandariza los entregables técnicos.

Estado: Cerrado verificado · Avance: 100%

Productos principales: Builder ejecutable, Generadores, Auditoría, CI, Plugins, Reportes, Repositorios remotos

Evidencia: SPB-002.1 a SPB-002.9 verificados con commits, tags, pruebas y actas.

### SPB-003 — Oficina Digital de Gestión del Proyecto

Propósito: Centralizar el seguimiento, la trazabilidad, la documentación y la comunicación ejecutiva del proyecto.

Beneficio: Permite conocer el estado del proyecto, generar informes y mantener una única fuente de verdad.

Estado: En desarrollo · Avance: 70%

Productos principales: Subsistema DMP, Lifecycle DMP, Matriz Maestra, PMO Digital, Dashboard Ejecutivo

Evidencia: SPB-003.0 y SPB-003.1 cerrados; SPB-003.2 en implementación.

### SPB-004 — Gestión Documental

Propósito: Organizar, versionar y controlar documentos del proyecto y del sistema.

Beneficio: Mejora control documental, búsqueda, auditoría y conservación de evidencias.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Documentos controlados, Procedimientos, Evidencias documentales

Evidencia: Cierre informado; expediente detallado por vincular.

### SPB-005 — Seguridad y Auditoría

Propósito: Proteger la información y establecer mecanismos de auditoría y control.

Beneficio: Aumenta confiabilidad, cumplimiento y control del sistema.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Controles, Auditoría, Reglas de calidad

Evidencia: Cierre informado; expediente detallado por vincular.

### SPB-006 — Inteligencia y Automatización

Propósito: Incorporar capacidades de automatización avanzada e inteligencia del proyecto.

Beneficio: Reduce carga operativa y mejora la capacidad de análisis.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Automatizaciones, Flujos inteligentes, Apoyo analítico

Evidencia: Cierre informado; expediente detallado por vincular.

### SPB-007 — Integración y Operación

Propósito: Conectar componentes del sistema y apoyar su operación controlada.

Beneficio: Facilita continuidad operativa y reduce riesgos de integración.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Integraciones, Operación, Seguimiento

Evidencia: Cierre informado; expediente detallado por vincular.

### SPB-008 — Reportes y Analítica

Propósito: Producir reportes y analítica para seguimiento técnico y administrativo.

Beneficio: Apoya decisiones con datos consolidados y evidencia verificable.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Reportes, Indicadores, Análisis

Evidencia: Cierre informado; expediente detallado por vincular.

### SPB-009 — Despliegue y Operación

Propósito: Preparar la puesta en operación y control de versiones finales.

Beneficio: Permite entrega ordenada, controlada y auditable.

Estado: Cerrado declarado · Avance: 100%

Productos principales: Versiones, Despliegue, Operación final

Evidencia: Cierre informado; expediente detallado por vincular.

## 3. Riesgos y acciones

## 4. Regla de actualización

Todo cierre de SPB o DMP debe actualizar el modelo único del PMO y regenerar Dashboard, DMP, informe, presentación, catálogo y documento técnico.