Informe Ejecutivo para la Dirección

SPB-003.2 · Plataforma de Gobierno Documental

# Informe Ejecutivo para la Dirección — SPB-003.2

## Situación actual

SGODA-PUINAVE cuenta con una línea base documental y técnica versionada. El PMO Digital se implementa como plataforma de gobierno documental para centralizar la información del proyecto.

## Avance

Avance promedio documentado: 96.67 %.

Entregables cerrados o declarados cerrados: 8 de 9.

Último commit documental conocido: eff59b7.

Última validación conocida: 595 passed.

## Decisión estratégica

SPB-003.2 convierte el DMP, el Dashboard, los informes, la presentación institucional y el documento técnico en vistas generadas desde una única fuente de información.

## Riesgos prioritarios

Desactualización documental: Generar documentos desde el modelo único del PMO antes de cada cierre.

Evidencia histórica incompleta en expedientes SPB-001/SPB-004 a SPB-009: Vincular expedientes completos y registrar fuente de cada evidencia.

Duplicidad entre DMP y documentos ejecutivos: Usar una única fuente de datos y generadores automatizados.

## Próximos pasos

1. Integrar el paquete en el repositorio.

2. Ejecutar pruebas.

3. Publicar SPB-003.2 en GitHub.

4. Mantener el modelo PMO como fuente de actualización permanente.