MATRIZ MAESTRA DE SEGUIMIENTO
SGODA-PUINAVE

DMP-SGODA-SEG-001 · Versión 1.0.0 · Corte 2026-07-23
Línea base documental vigente

Documento vivo para dirección, seguimiento, control, trazabilidad y memoria técnica del proyecto. Se actualiza al cierre de cada entregable.

# 1. Propósito

Constituir la fuente oficial y viva para dirección, seguimiento, control, trazabilidad y memoria técnica de SGODA-PUINAVE. Consolida la información disponible en el chat, documentos adjuntos, actas de cierre y evidencias técnicas compartidas.

# 2. Criterio de confiabilidad

El documento diferencia entre “cerrado verificado”, cuando existen evidencias técnicas concretas revisadas, y “cerrado declarado”, cuando la Dirección del Proyecto confirma el cierre pero el expediente detallado todavía debe vincularse desde el repositorio. Esta distinción evita inventar commits, pruebas o alcances no presentes en las fuentes disponibles.

# 3. Estado ejecutivo

SPB-002: nueve líneas principales cerradas y verificadas.

SPB-003.0: fundación del subsistema DMP cerrada.

SPB-003.1: ciclo de vida formal cerrado; commit 8b8054b; 595 pruebas aprobadas.

SPB-003.2: siguiente incremento pendiente de alcance.

DMP-001.1: iniciado como consolidación operativa y documental, sin duplicar la fundación ya implementada.

SPB-001 y SPB-004 a SPB-009: incluidos como expedientes del portafolio; pendiente vincular la evidencia detallada disponible en el repositorio.

# 4. Portafolio SPB-001 a SPB-009

| SPB | Alcance | Estado documental | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| SPB-001 | Fundación inicial del proyecto | Cerrado declarado; expediente detallado por vincular | Incluido en DMP; no localizado en la consulta Git mostrada en el chat |
| SPB-002 | SGODA Project Builder | Cerrado verificado | 9 de 9 líneas principales cerradas; detalle completo en este documento |
| SPB-003 | Nuevo subsistema DMP | En curso | SPB-003.0 y SPB-003.1 cerrados; SPB-003.2 pendiente |
| SPB-004 | Entregable del portafolio SGODA-PUINAVE | Cerrado declarado; expediente por importar | Registro reservado en DMP |
| SPB-005 | Entregable del portafolio SGODA-PUINAVE | Cerrado declarado; expediente por importar | Registro reservado en DMP |
| SPB-006 | Entregable del portafolio SGODA-PUINAVE | Cerrado declarado; expediente por importar | Registro reservado en DMP |
| SPB-007 | Entregable del portafolio SGODA-PUINAVE | Cerrado declarado; expediente por importar | Registro reservado en DMP |
| SPB-008 | Entregable del portafolio SGODA-PUINAVE | Cerrado declarado; expediente por importar | Registro reservado en DMP |
| SPB-009 | Entregable del portafolio SGODA-PUINAVE | Cerrado declarado; expediente por importar | Registro reservado en DMP |

# 5. Detalle verificable de SPB-002

| Entregable | Capacidad | Estado | Commit(s) | Tag | Evidencia principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPB-002.1-F001 | Builder ejecutable y reestructuración profesional | Cerrado verificado | 16c7777; d28f90a; d7bdfe8 | SPB-002.1-F001 | 3 pruebas; compilación; instalación; CLI; Git limpio |
| SPB-002.2 | Inicializador profesional | Cerrado verificado | 1d457ce | SPB-002.2 | Inicialización, estructura oficial, manifiesto y validación |
| SPB-002.3-A | Generador backend | Cerrado verificado | f655ee4 | SPB-002.3-A | Generación backend y pruebas |
| SPB-002.3-B | Generadores frontend, database y module | Cerrado verificado | c3cd8a4 | SPB-002.3-B | Registro automático en sgoda.project.json |
| SPB-002.3-C | Generadores API, workflow y documentación | Cerrado verificado | 57d043c | SPB-002.3-C | Generación integral de componentes |
| SPB-002.4-A | Motor base de auditoría | Cerrado verificado | eec7f0c | SPB-002.4-A | Comando audit, texto/JSON y códigos de salida |
| SPB-002.4-B | Reglas de calidad y gobierno | Cerrado verificado | 45b3bd4 | SPB-002.4-B | DAMA-DMBOK, FAIR y CARE |
| SPB-002.4-C | Informes, modo estricto e integración continua | Cerrado verificado | 6c9de1c | SPB-002.4-C | Reportes persistentes e integración CI |
| SPB-002.5-A | Empaquetado profesional | Cerrado verificado | 677fe09 | SPB-002.5-A | Wheel/sdist, instalación limpia y twine |
| SPB-002.5-B | Integración continua profesional | Cerrado verificado | 85310fa | SPB-002.5-B | Workflow de compilación, pruebas y construcción |
| SPB-002.5-C | Publicación profesional | Cerrado verificado | 4bb6231 | SPB-002.5-C | Artefactos, versión y documentación de instalación |
| SPB-002.6-A | Actualización y migración de proyectos | Cerrado verificado | 594fbd6 | SPB-002.6-A | Migración controlada |
| SPB-002.6-B | Diagnóstico y reparación automática | Cerrado verificado | 33e77c8 | SPB-002.6-B | 74/74 pruebas en punto intermedio |
| SPB-002.6-C | Plugins y plantillas | Cerrado verificado | 2ddee9e | SPB-002.6-C | Baseline Builder 1.3.0 |
| SPB-002.7-A | Telemetría y estado operativo | Cerrado verificado | 4b676db | SPB-002.7-A | Observabilidad |
| SPB-002.7-B | Historial de eventos | Cerrado verificado | f10b272 | SPB-002.7-B | Instrumentación automática |
| SPB-002.7-C-B1 | Reportes ejecutivos, bloque 1 | Cerrado verificado | ea78942 | SPB-002.7-C-B1 | Reportes ejecutivos |
| SPB-002.7-C-B2.1 | Reportes avanzados y corrección HTML | Cerrado verificado | 4b0fa50 | SPB-002.7-C-B2.1 | Builder 1.6.0 final |
| SPB-002.8-A-B1 | Gestión avanzada de plugins | Cerrado verificado | c51a859 | SPB-002.8-A-B1 | Gestión avanzada |
| SPB-002.8-A-B2 | Actualización atómica de plugins | Cerrado verificado | dcc502d | SPB-002.8-A-B2 | Actualización segura |
| SPB-002.8-A-B3 | Integridad y diagnóstico de plugins | Cerrado verificado | 7190a26 | SPB-002.8-A | 145 pruebas al cierre de línea A |
| SPB-002.8-B | Gestión, versionado e integridad de plantillas | Cerrado verificado | 7e1d210; 43e3fd1 | SPB-002.8-B | Diagnóstico avanzado de plantillas |
| SPB-002.8-C-B2 | Bundles y operaciones masivas | Cerrado verificado | d58ffb1 | SPB-002.8-C-B2 | 174 pruebas; dry-run y rollback |
| SPB-002.8-C-B3 | Exportación, importación y reporte consolidado | Cerrado verificado | d6d6062 | SPB-002.8-C-B3 | Baseline Builder 1.11.0 / 180 pruebas |
| SPB-002.9-A | Gestión de repositorios remotos | Cerrado verificado | 76bd7da | SPB-002.9-A | Builder 1.12.0; 190 pruebas |
| SPB-002.9-B | Sincronización del índice de repositorios | Cerrado verificado | 1b1827f; 7f5c10c | SPB-002.9-B | Builder 1.13.0; 202/202; 0 advertencias |

# 6. SPB-003 y DMP

## 6.1 SPB-003.0 — DMP Foundation

Estado: Cerrado verificado.

Paquete src/sgoda/dmp.

Modelo de dominio: Project, ProductVersion, Sprint, Spb, Requirement, Deliverable, SoftwareModule, TestCase, Evidence, Risk, Change y Milestone.

Repositorio en memoria, servicio de registro y eventos DMP.

Pruebas de dominio y registro.

## 6.2 SPB-003.1 — DMP Lifecycle

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estado | Cerrado verificado |
| Rama | feature/SPB-003.1-DMP-Lifecycle |
| Commit | 8b8054b |
| Mensaje | feat(dmp): enforce formal record lifecycle |
| Validación | 595 passed; compileall satisfactorio; git diff --check limpio; working tree clean; rama publicada |

Matriz formal de transiciones de estado.

Excepción InvalidStateTransition.

Rechazo de transiciones inválidas sin modificar el registro.

Eventos con estado anterior y nuevo.

Pruebas de regresión del ciclo de vida.

## 6.3 SPB-003.2

Pendiente. Debe evolucionar el DMP existente y no recrear la fundación.

## 6.4 DMP-001.1

En curso / parcialmente materializado. Se redefine como consolidación operativa y documental del subsistema: ingestión de SPB-001 a SPB-009, matriz maestra, trazabilidad, documentación, evidencias y preparación de dashboard, métricas, cronograma y reportes.

# 7. Estado por área del nuevo subsistema DMP

| Área | Estado | Evidencia actual |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto | En implementación | Modelo Project, ProductVersion, Sprint, Spb, Deliverable, Risk, Change y Milestone |
| Trazabilidad | Base implementada | Identificadores normalizados, relaciones entre registros y eventos |
| Documentación | Baseline creada | Documento maestro, matriz y acta fundacional |
| Evidencias | Base implementada | Evidence, EvidenceType y asociación a SPB |
| Dashboard | Pendiente | Debe consumir datos consolidados del DMP |
| Métricas | Inicial | Pruebas, versiones, entregables y estados disponibles como datos de entrada |
| Cronograma | Modelo base | Sprint y Milestone implementados; falta vista consolidada |
| Reportes | Antecedentes disponibles | Builder ya genera reportes ejecutivos; falta reporte DMP integrado |
| Calidad | Avanzada | Cierres controlados, compileall, pytest, warnings-as-errors y Git limpio |
| Historial | Base implementada | Eventos DMP e historial Git/documental |

# 8. Expediente obligatorio por SPB

Identificación, objetivo y alcance.

Requisitos y criterios de aceptación.

Arquitectura y ADR.

Componentes y archivos.

Pruebas y resultados.

Evidencias.

Ramas, commits, tags y versiones.

Dependencias, riesgos, estado e historial.

# 9. Trazabilidad

SPB → requisito → entregable → módulo/archivo → prueba → evidencia → commit/tag → documento de cierre

# 10. Baselines conocidas

| Baseline | Evidencia |
| --- | --- |
| Builder 1.3.0 | Cierre SPB-002.6 |
| Builder 1.6.0 | Cierre observabilidad/reportes SPB-002.7 |
| Builder 1.10.0 | Bundles y operaciones masivas |
| Builder 1.11.0 | Exportación/importación; 180 pruebas |
| Builder 1.12.0 | SPB-002.9-A; 190 pruebas |
| Builder 1.13.0 | SPB-002.9-B; 202/202 pruebas |
| DMP Lifecycle | SPB-003.1; commit 8b8054b; 595 pruebas |

# 11. Riesgos y deuda documental

No confundir el avance del Builder con el avance total del producto.

Vincular expedientes completos de SPB-001 y SPB-004 a SPB-009.

Revisar en Git la asignación exacta de ciertas etiquetas de SPB-002.8-C.

Evitar duplicar la fundación DMP dentro de DMP-001.1.

Migrar decisiones relevantes del chat a documentos versionados.

# 12. Próximos entregables

Publicar esta línea base documental.

Importar y enlazar expedientes de SPB-001 y SPB-004 a SPB-009.

Definir alcance y aceptación de SPB-003.2.

Continuar DMP-001.1 con carga inicial y consultas consolidadas.

Construir dashboard, métricas, cronograma y reportes DMP.

# 13. Procedimiento de actualización

Antes de cerrar un SPB o DMP se actualizarán este documento y CHANGELOG.md; se registrarán pruebas, commit, rama y tag; se verificarán diff, compilación, suite, estado Git y publicación remota.

# 14. Historial del documento

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-07-23 | Consolidación inicial del seguimiento, portafolio SPB-001 a SPB-009, detalle SPB-002, SPB-003.0/003.1 y alcance operativo de DMP-001.1 |

# 15. Fuentes

Documento Maestro del Proyecto SGODA-PUINAVE, edición fundacional.

Acta de Inicio del Documento Maestro.

Acta de Cierre Técnico del Builder.

Consolidado Matriz Maestra de Entregables SGODA.

Registros de terminal y evidencias de SPB-003.0 y SPB-003.1.

Historial y decisiones registradas en el chat del proyecto.